## Slide 1: Registro de proveedores
Primera etapa entregada: backend, contrato, pruebas y documentación · 25 de octubre de 2026
etapa-1
Fredkor Labs · Plataforma de Compras
Notes: Cierre de la primera etapa del Registro de proveedores. La etiqueta etapa-1 marca en git el commit entregado.

## Slide 2: La primera etapa está entregada y verificada
22
operaciones
Contrato OpenAPI 0.2.1, implementado 1:1
646
pruebas en verde
83 clases · 0 fallos · 0 omitidas
91/91
criterios con prueba
Todos los verificables en backend
0
divergencias abiertas
spec_lint y spec_sync en OK
Cifras de la ejecución del 25 de octubre de 2026 sobre main (./mvnw clean test, spec_lint, spec_sync).
Notes: Mensaje principal: la etapa 1 está completa. Las cuatro cifras salen de comandos ejecutados hoy; la evidencia está en docs/entrega/evidencia.

## Slide 3: Qué cubre la primera etapa y qué queda fuera
Incluido
Identificación con e.firma y aceptación del aviso
Consulta de existencia sin altas duplicadas
Inicio y reanudación del expediente
Datos Generales con teléfonos y cédula fiscal
Tipo de participación y partidas CUCoP
Punto de continuación hacia Contactos
Fuera de alcance
Implementación del componente de Firma Electrónica
Contactos, Domicilio fiscal, Cobertura y firma final
Finalización, clave del proveedor y acuse
Administración del catálogo de proveedores
Notes: Fuente: specs/vision.md §3 y §4. La entrega es el backend; el frontend tiene solo la base de Sakai.

## Slide 4: Arquitectura hexagonal en cinco capas
Cliente HTTP
Frontend
Postman
Swagger UI
adapter.in
web: controladores
transaction: decoradores
scheduling: limpieza
application
port.in: casos de uso
service: orquestación
port.out: capacidades
domain
agregado del expediente
valores y reglas
INV-01 a INV-39
adapter.out
persistencia y catálogos
firma SHA256withRSA
documentos en volumen
Java 25 y Spring Boot
Spring Boot 4.1; dominio y aplicación en Java puro
PostgreSQL 17 y Flyway
Migraciones V1 a V18; Testcontainers en las pruebas
JWT de 60 minutos
Contexto por jti en la base (ADR-0015)
Notes: Mismo esquema que specs/architecture/architecture.md §3. Los decoradores transaccionales implementan el puerto de entrada y delegan en el servicio.

## Slide 5: 7 de 8 RF implementados y probados
RF | Tema | Historias | Operaciones | Con prueba
RF-REG-01 | Identificar con e.firma | US01 | identifyApplicant | 19/19
RF-REG-02 | Verificar existencia | US02 | checkRegistrationExistence | 5/5
RF-REG-03 | Aceptar el aviso | US03 | getRegistrationNotice, acceptRegistrationNotice | 6/6
RF-REG-04 | Iniciar expediente | US04 | startSupplierRegistration | 6/6
RF-REG-05 | Capturar por secciones | US06, US08 a US11 | saveGeneralData, 3 de cédula, 10 catálogos | 45/45
RF-REG-06 | Reanudar expediente | US05 | resumeSupplierRegistration | 10/10
RF-REG-07 | Finalizar el registro | US07 | Etapa posterior | —
RF-REG-08 | Participación y CUCoP | US11 | saveCucopParticipation, getCucopCatalog | 5/5
Fuente: docs/entrega/README.md §4 y matriz de trazabilidad (spec_sync).
Notes: RF-REG-07 (finalizar) es de una etapa posterior. La limpieza diaria de archivos también está implementada aunque no es operación del contrato.

## Slide 6: 646 pruebas en verde, en todas las capas
Chart: Pruebas por capa
| Dominio | Aplicación | Adapt. entrada | Adapt. salida | Integración | Configuración
Pruebas | 115 | 117 | 104 | 112 | 196 | 2
83
clases de prueba
0
fallos y errores
PostgreSQL 17
desechable con Testcontainers en cada ejecución
Notes: Dominio en JUnit puro, aplicación con dobles de los puertos, adaptadores de salida e integración contra PostgreSQL real. Fuente: backend/target/surefire-reports.

## Slide 7: Cada criterio de backend tiene prueba
Chart: Criterios de aceptación por historia
| US01 | US02 | US03 | US04 | US05 | US06 | US07 | US08 | US09 | US10 | US11
Criterios | 27 | 5 | 8 | 6 | 11 | 10 | 7 | 27 | 9 | 11 | 15
Verificables en backend | 19 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 0 | 17 | 7 | 11 | 5
Con prueba | 19 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 0 | 17 | 7 | 11 | 5
136
criterios en total
91
verificables en backend
91/91
con al menos una prueba
Los 45 restantes son de interfaz, integración externa o etapa posterior (US07).
Notes: Fuente: docs/sync-report.md generado por tools/spec_sync.py. US07 es la finalización, de la etapa posterior.

## Slide 8: Spec-Driven Development: primero las specs
1
Especificar
spec:
Visión, RF, historias y criterios
2
Diseñar
design:
Modelo, INV, arquitectura y ADR
3
Contrato
contract:
OpenAPI READY; Maven genera la API
4
Implementar
feat:
/implementar con pruebas USxx_CAyyy
5
Verificar
fix: · test:
/sincronizar, /diagramas, /cambio-spec
6
Documentar
docs:
/documentar y la entrega final
Si la spec no alcanza, se detiene el trabajo y se propone el cambio a la spec antes de continuar (CLAUDE.md).
Notes: Cada tipo de cambio va en su propio commit y en este orden. spec_lint valida specs y contrato antes de implementar; spec_sync cruza specs, código y pruebas después.

## Slide 9: Historial: 117 commits y 38 PR fusionados
Chart: Commits por prefijo (sin fusiones)
| feat: | spec: | design: | docs: | otros | fix: | contract: | test: | tooling: | refactor: | chore:
Commits | 25 | 23 | 20 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1
Specs primero
spec: y design: suman 43 commits, más que feat: y fix: juntos (34)
Un tipo por commit
Specs, contrato, código y documentación van en commits separados (CLAUDE.md)
Del 19 al 25 de octubre
Siete días desde la visión hasta la entrega
Notes: 'otros' son los commits iniciales de configuración sin el prefijo convenido. Cifras de git log a la fecha de esta presentación.

## Slide 10: Cierre: 8 PR alinearon specs, código y docs
#32
design:
Diagramas sincronizados con la implementación
#33
docs:
Secuencia por cada operación
#34
fix:
Migración de catálogos y operaciones de la cédula
#35
fix:
Segunda sincronización: 5 hallazgos resueltos
#36
docs:
Documentación técnica completa
#37
design:
Parte de dominio de tres invariantes
#38
contract:
Ejemplos en el contrato 0.2.1
#39
docs:
Documentación final y etiqueta etapa-1
Hallazgos resueltos: F2, E2, SYNC-20261025-07 a -11, DOC-20261025-01 y -02. Ninguno cambió el comportamiento del sistema.
Notes: Todos los PR siguieron el ciclo SDD: comparar, clasificar, aprobar y aplicar. Los cambios de spec quedaron en specs/CHANGELOG.md.

## Slide 11: 21 decisiones de arquitectura (20 vigentes)
ADR-0001
Arquitectura hexagonal y modelos por frontera
ADR-0004/0019
Códigos de error y Problem Details (RFC 9457)
ADR-0010
Documentos en volumen, eliminación lógica y limpieza diaria
ADR-0015
JWT de 60 minutos con contexto por jti
ADR-0016
Verificación de firma RSA con SHA-256
ADR-0017/0018
PostgreSQL 17 con Flyway y base de pruebas desechable
ADR-0005 (H2 en memoria) quedó reemplazado por ADR-0018. Índice completo en specs/adr/README.md.
Notes: Las ADR de frontend (0011 a 0014) están aceptadas y guiarán la siguiente fase.

## Slide 12: Siguientes pasos
Frontend del registro
Pantallas en Angular 21 y PrimeNG/Sakai (ADR-0011 a 0014); cubrir los 45 criterios de interfaz.
Especificar la etapa 2
Contactos, Domicilio fiscal, Cobertura, firma final y finalización (US07, INV-38 e INV-39).
Medir los no funcionales
Rendimiento (RNF-06), disponibilidad 99.5 % (RNF-11) y respaldos con RPO 24 h y RTO 4 h (RNF-05).
Regenerar Postman
Actualizar la colección de contrato con los ejemplos de la versión 0.2.1.
Entrega: docs/entrega/ · Etiqueta: etapa-1
Notes: Cierre: la etapa 1 queda etiquetada como etapa-1. Las prioridades propuestas son el frontend y la especificación de la etapa 2.